План создания, запуска и первичной раскрутки сайта для производителя арболитовых блоков

Этап 1. Анализ и подготовка

1.1Вводная встреча с заказчиком (на простом языке)

- Объясняем основные понятия: сайт, домен, хостинг, поисковая выдача, ключевые слова (например, «купить арболитовые блоки в [Город]»).

- Фиксируем:

  - Точный адрес производства/офиса (геокоординаты).

  - Радиус доставки или территорию, где нужны клиенты.

  - Ассортимент: размеры блоков, плотность, цены.

  - Преимущества: экологичность, теплоизоляция, легкость, негорючесть.

  - Примеры готовых домов (фото, отзывы).

  - Документы: сертификаты, технические характеристики

1.2. Сбор информации для сайта

- Тексты: описание арболита, технология производства, области применения.

- Фотографии: производственный цех, склад, погрузка, готовые объекты.

- Контакты: телефон, WhatsApp, email, схема проезда с ориентирами.

1.3. Регистрация домена

- Подбираем короткое, запоминающееся название

- Учитываем географию: если город маленький – добавляем его название.

- Регистрируем на 1 год или больше.

1.4. Выбор хостинга

- Недорогой, но стабильный хостинг (Beget, Timeweb, REG.RU).

- Тариф с поддержкой PHP и MySQL.

1.5. Создание структуры сайта (логические разделы)

- Главная → преимущества + призыв к действию.

- Каталог блоков (размеры, характеристики, цены).

- Доставка и оплата (по городу и области).

- О компании (география, опыт).

- Портфолио (фото построенных домов).

- Контакты (схема проезда, карта, кнопка «Позвонить»).

- Блог (статьи про строительство из арболита).

Этап 2. Создание сайта

2.1. Выбор движка (CMS)

- Для простоты – WordPress.

- Настраиваем русский интерфейс, чтобы заказчик мог сам редактировать цены.

2.2. Наполнение контентом

- Заполняем все разделы понятными текстами без сложных терминов.

- Добавляем уникальные фотографии (не из интернета) – повышает доверие.

- Размещаем на карте точную метку производства (Яндекс.Карты, Google Карты).

2.3. Формы связи и онлайн-консультант

- Кнопка «Заказать звонок» или «Рассчитать доставку».

- Подключение MAX (кнопка открывает чат).

2.4. Настройка базового SEO

- Прописываем заголовки и описания для каждой страницы.

- Ключевые фразы: «купить арболит в [Город]», «арболитовые блоки цена», «производство арболита рядом со мной».

Этап 3. Запуск сайта

3.1. Тестирование

- Проверяем работу всех кнопок, форм, ссылок.

- Смотрим на компьютере, планшете и телефоне.

- Проверяем скорость загрузки.

3.2. Публикация

- Переносим сайт на хостинг.

3.3. Уведомление заказчика

- Передаём админку (логин, пароль) и инструкцию на 1 страницу (как добавить новую цену или фото).

Этап 4. Первичная раскрутка

4.1. Регистрация в поисковых системах

- Яндекс.Вебмастер и Google Search Console.

- Отправляем карту сайта (sitemap.xml).

4.2. Локальное продвижение

- Создаём карточку компании в Яндекс.Бизнес и Google Мой Бизнес.

- Указываем точный адрес, телефон, часы работы, фото цеха.

- Это позволит появляться в поиске «рядом со мной» и на картах.

4.3. Публикации на бесплатных площадках

- Доски объявлений (Avito, Юла) – размещаем объявления с фото блоков и ссылкой на сайт.

- Строительные форумы (например, Forumhouse) – отвечаем на вопросы про арболит, даём ссылку.

- Городские паблики во ВКонтакте и Одноклассниках (постим пост о производстве).

4.4. Работа с отзывами

- Просим первых покупателей оставить отзыв на карте в Яндексе/Google.

- Размещаем 2–3 видеопоказа с производства (заказчик снимает на телефон).

4.5. Простая email-рассылка

- Один раз – новость об открытии сайта и скидка 5% по промокоду.

4.6. Настройка аналитики

- Яндекс.Метрика + цели (звонок, заявка из формы).

- Смотрим, откуда приходят клиенты (реклама, поиск, соцсети).

Этап 5. Отчётность и корректировка (конец первого месяца)

5.1. Сбор данных

- Сколько звонков, заявок, просмотров карты.

- Какие запросы привели клиентов.

5.2. Встреча с заказчиком

- Показываем простые графики: сколько человек зашло, сколько позвонило.

- Объясняем, что работает лучше всего (например, объявления на Авито или реклама в Директе).

5.3. План на следующий месяц

- Усилить то, что даёт результат.

- Добавить видеообзоры или статью «Как выбрать арболит».

- Подключить ретаргетинг (показывать рекламу тем, кто уже был на сайте).